ສາທາລະນະ​ລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ

ສັນຕິພາບ ​ເອກະ​ລາດ ປະຊາທິປະ​​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບ ວັດທະນະ​ຖາວອນ

(ແບບຢ່າງ) ຕາຕາລາງສັງລວມ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ປະຈຳປີແບບລະອຽດ

ຊື່ຂອງຜູ້ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ: ກະຊວງ/ອົງການ...........................								                                                                                           ເລກທີ..............

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ..............

| ລໍາດັບ | ເອກະສານ ຂື້ນແຜນ ການປະເມີນ ໂຄງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ |  | ເນື້ອໃນລາຍການ ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ | ການແບ່ງພູດ |  | ງົບປະມານ ຄາດຄະເນ ( ເປັນກີບ ) | ຮູບແບບ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ | ການຄັດເລືອກຄຸນວຸດທິກ່ອນ/ ການສະເໜີຄວາມສົນໃຈ ( ຖ້າຈໍາເປັນ ) |  | ການແຈ້ງເຊີນ ແລະ ການຍື່ນ ເອກະສານການປະມູນ ຫຼື ເອກະສານການສະເໜີ |  | ຄາດຄະເນ ວັນ,ເດືອນ,ປີ ສໍາເລັດ/ມອບ-ຮັບ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ເລກທີ | ວັນ, ເດືອນ, ປີ |  | ບໍ່ແບ່ງ | ແບ່ງ (ຈໍນວນພູດ) |  |  | ຄາດຄະເນ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ແຈ້ງການເຊີນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄຸນວຸດທິກ່ອນການປະມູນ |  | ຄາດຄະເນ ວັນ,ເດືອນ, ປີ ອອກແຈ້ງການເຊີນ | ຄາດຄະເນ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ຍືນ/ເປີດຊອງເອກະສານປະມູນ ຫຼື ສະເໜີລາຄາ |  |
| 1 | 0001/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຊື້ ວັດຖຸປະກອນ,ເຟີນີເຈີ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ ຫ້ອງການທົ່ວໄປ |  | ແບ່ງ 2 ພູດ | 250,000,000 | ປະມູນເປີດກວ້າງ |  | ບໍ່ມີ | 15 ມັງກອນ 20... | 20 ກຸມພາ 20... |  |
| 2 | 0002/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຊື້ ພາຫະນະ(ປະເພດລົດຈັກ/ລົດໃຫຍ່) | ບໍ່ແບ່ງ |  | 300,000,000 | ປະມູນເປີດກວ້າງ |  | ບໍ່ມີ | 01 ເມສາ 20... | 05 ພຶດສະພາ 20... |  |
| 3 | 0003/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຊື້ ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ | ບໍ່ແບ່ງ |  | 1,000,000,000 | ປະມູນເປີດກວ້າງ |  | 15 ມິຖຸນາ 20... | 01 ກໍລະກົດ 20... | 05 ກັນຍາ 20... |  |
| 4 | 0004/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຈ້າງ ການກໍ່ສ້າງ - ສ້ອມແປງສໍານັກງານ/ຫ້ອງການ/ໂຮງໝໍ/ໂຮງຮຽນ/ລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆ................... | ບໍ່ແບ່ງ |  | 23,000,000,000 | ປະມູນເປີດກວ້າງ |  | 01 ມີນາ 20... | 15 ມີນາ 20... | 20 ເມສາ 20.. |  |
| 5 | 0005/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຊື້ ການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ, ອຸປະກອນ-ລະບົບ ທີ່ມີເຕັກນິກສະເພາະ | ບໍ່ແບ່ງ |  | 1,200,000,000 | ປະມູນວົງແຄບ |  | 01 ຕຸລາ 20... | 05 ຕຸລາ 20... | 05 ພະຈິກ 20... |  |
| 6 | 0006/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຈ້າງ ການບໍລິການວຽກງານ ສ້ອມແປງ -ບໍາລຸງຮັກສາ ແອເຢັນ, ລິບ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ |  | ແບ່ງ 2 ພູດ | 199,000,000 | ປະມູນສົມທຽບລາຄາ |  | ບໍ່ມີ | 10 ກຸມພາ 20... | 25 ກຸມພາ 20... |  |
| 7 | 0007/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຊຶ້້ ອຸປະກອນໄອທີ | ບໍ່ແບ່ງ |  | 189,000,000 | ປະມູນສົມທຽບລາຄາ |  | ບໍ່ມີ | 20 ມັງກອນ 20... | 05 ກຸມພາ 20... |  |
| 8 | 0008/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຊື້ ສິນຄ້າລິຂະສິດ/ຕໍ່ເນື່ອງ/ວຽກເພີ່ມ/ໂຄງການຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ/ວຽກດ່ວນສຸກເສີນ | ບໍ່ແບ່ງ |  | (ຕາມການຄາດຄະເນຕົວຈິງ) | ຈັດຊື້ໂດຍກົງ |  | ຄັດເລືອກໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ | ແຈ້ງເຊີນໂດຍກົງ | ເຈລະຈາໂດຍກົງ |  |
| 9 | 0009/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຈ້າງ ທີ່ປຶກສາ... (ບໍລິສັດ) | ບໍ່ແບ່ງ |  | 1,500,000,000 | ຈັດຈ້າງທັງຄຸນນະ ພາບ ແລະ ລາຄາ |  | 15 ກັນຍາ 20... | 01 ຕຸລາ 20... | 1 ພະຈິກ 20... |  |
| 10 | 0010/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຈ້າງ ທີ່ປຶກສາ... (ບໍລິສັດ/) | ບໍ່ແບ່ງ |  | 500,000,000 | ຈັດຈ້າງ ຕາມຄຸນວຸດທິ |  | 15 ກັນຍາ 20... | 05 ຕຸລາ 20... | 10 ພະຈິກ 20... |  |
| 11 | 0011/ກກ | 01/01/20... | ຈັດຈ້າງ ທີ່ປຶກສາ (ວຽກສືບຕໍ່,ວຽກສຸກເສີ,ວຽກຮີບດ່ວນ, ທີ່ປຶກສາມີຄົນດຽວ ) | ບໍ່ແບ່ງ |  | 300,000,000 | ຈັດຈ້າງ ຈາກແຫຼ່ງດຽວ |  | ຄັດເລືອກໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ | ແຈ້ງເຊີນໂດຍກົງ | ເຈລະຈາໂດຍກົງ |  |

ຫົວໜ້າ................															                                            	ຜູ້ສັງລວມ